## Slide 1: 哈工大计算机学院2014年秋季学期 《软件工程》-Project M1: 开题报告
小组名称：你凭什么打我闺女
小组成员：孙日辉、费立凡、蔡长龙
2015年10月14日

## Slide 2: 选题与分组
题 目 | 教室管理系统 |  | 
班 号 | 1303105 |  | 
小组名称 | 你凭什么打我闺女 |  | 
姓名 | 学号 | 联系方式 | 组长/组员
孙日辉 | 1130310507 | 15776608641 | 组长
费立凡 | 1130310520 | 15546020506 | 组员
蔡长龙 | 1130310514 | 15754605312 | 组员
 |  |  | 组员
项目Github地址 | https://github.com/feilifan/Project-1.git |  | 
指导教师 | 刘铭 |  | 

## Slide 3: 对题目的理解
可用图或文字简要介绍所选系统的基本背景、现实意义、用户及需求来源等。
基本背景：随着互联网技术的发展和智能终端的普及，同时学生由于组织学生活动或自主学习的必要，学生对于教室资源有了更大的需求，为了提高效率，学校针对教室的资源，应该有自己的一套教室管理系统。
现实意义：高校教室管理系统开发的主要目的就是减轻管理员的工作量和劳动强度，辅助学校教室资源的管理。同时开发这个系统，
还可以方便学生，班级需要在教室组织什么活动，可以通过网上查阅教室的使用情况，有闲置的教室学生可以去和老师申请，这些都极大地简化了工作的难度。
用户：哈工大学生
需求来源：高校教室管理人员，哈工大学生。

## Slide 4: 功能清单
简要列出本系统所包含的全部功能清单(在当前构思下，未来可扩展或改变)
网页地图
教室使用情况展示
教室预约
教室推荐

## Slide 5: 非功能需求
简要阐述本系统拟达到的各方面NFR，并介绍为何。
可用性：要能让作为用户的哈工大学生和管理人员能够较容易的使用该软件。
可移植性：降低针对不同的操作系统的修改成本。
并发用户数量预计在10000左右。

## Slide 6: 系统的体系结构构思
通过图形阐述拟开发系统的基本架构
教室管理系统
用户管理
教室使用情况管理
学生信息管理
管理员管理
教室预约
教室占用情况视图
教室推荐
地图形式浏览
按照时间浏览

## Slide 7: 系统开发技术
编程语言
  Python
开发环境
  Windows8
运行环境
  浏览器网页

## Slide 8: 团队分工
蔡长龙：用户信息管理模块的实现。测试。
费立凡：教室信息的管理，包括教室的各种信息，UI设计。
孙日辉：地图的实现，以及基于教室信息和查询信息的教室推荐。

## Slide 9: 开发进度计划
以周为单位，阐述每周拟达到的目标
第4周： 练习熟悉GitHub使用
第5周：根据架构设计构造模块并预留接口
第6周：实现核心功能数据库的管理
第7周：实现简单的教室占用情况显示功能
第8周：设计简单的UI
第9周：实现教室预约功能
第10周：设计教室推荐算法并实现
第11周：完善教室占用视图
第12周：添加用户管理功能
第13周：优化UI设计
第14周：留出的弹性时间
第15周：最后的测试与微调

## Slide 10: 真实用户来源
1.一区与二区范围内各个学院各个年级学生
2.少数教师等管理人员

## Slide 11: 预期目标
1.在用户规模方面，基本实现能容纳哈工大所有的学生的需求，教室管理情况基本涵盖哈工大一区和二区的所有教室。
2.在用户的管理的基础上，根据用户的使用习惯和筛查条件给出较为准确的教室推荐。
3.能基本满足24/7的可靠性。
4.界面简单实用，用户能较为简单学会使用软件。

## Slide 12: 可行性分析
需求分析：
在我校学习生活中，经常存在学生需要寻找合适的教室自习或组织活动等。采用互联网技术开发此应用软件不仅能降低校方的管理成本，同时能提高学生寻找教室的效率，使同学们的学习生活更加方便。
技术分析：
      由于该软件的开发所需时间较短，系统较为简单，所以我们只有一个开发方案。
      根据我们的分析，该软件所需要实现的功能均能够借由现有的工具编写完成

## Slide 13: 小结
1.经过小组交流讨论，确定了项目的需求与基本框架，形成了明确的人员分工与工作进度计划，为以后的进程做到有章可循。
2.通过软件工程所述的一系列方法，逐步确立项目的开发计划，明确整个系统的开发过程，让我们感受到开发一个项目与以往简单写一个程序的不同之处，体会到了科学的方法在软件开发中的重要作用。
3.完善的前期规划固然重要，但实际工作中的团队执行力也同样必不可少。在之后的开发过程中要拒绝敷衍拖延，按照开发计划脚踏实地，完成一个满意的项目。

## Slide 14: 结束
2015年10月14日